## Slide 1
逻辑复制支持DDL
功能开发总结汇报
工作目标达成 | 重点复盘 | 未来计划
PostgreSQL 逻辑复制团队 | 2026年6月

## Slide 2
目录
CONTENTS
2
01
工作目标达成
代码修改与文档撰写完成情况
02
重点复盘
技术方案设计与实现亮点
03
未来计划
后续工作规划与优化方向

## Slide 3
工作目标达成
01 CODE & DOCS OVERVIEW
3
8+
核心代码文件
6
设计/实现文档
3
新增系统表
完成进度
用户接口扩展 (CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION)
100%
系统表 pg_publication_sync 设计
100%
发布端 DDL 捕获机制
85%
订阅端 DDL 应用逻辑
70%

## Slide 4
代码修改详情
01 CODE CHANGES
4
修改文件
gram.y
扩展 CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION 语法
publicationcmds.c
publication DDL 选项解析与校验
subscriptioncmds.c
subscription DDL 选项解析与校验
utility.c
DDL 捕获与消息发布
pg_publication_sync.h
新系统表头文件
pg_publication_sync.dat
新系统表数据文件
DDL 类型支持矩阵
DDL类型
FOR TABLE
FOR ALL TABLES
table
✓
✓
index
✓
✓
sequence
—
—
trigger
—
✓
view
—
✓
rule
—
✓
schema
—
✓
function
—
✓
type
—
✓
domain
—
✓
extension
—
✓
* FOR TABLE/FOR TABLES IN SCHEMA 只支持 table 和 index

## Slide 5
文档撰写
01 DOCUMENTATION
5
需求文档
逻辑复制支持DDL需求分析
需求背景、功能规划、接口设计
设计文档
逻辑复制支持DDL详细设计
系统表设计、发布/订阅端方案、测试策略
技术文档
新增逻辑复制同步系统表
pg_publication_sync 表结构、字段说明、索引设计
交付文档
逻辑复制支持DDL开发交付计划
阶段划分、任务分解、工时估算
分析文档
DDL写入WAL日志的影响
WAL 日志记录策略、性能影响分析
评审文档
支持DDL评审相关问题
评审意见、争议点、解决方案

## Slide 6
技术方案设计
02 ARCHITECTURE
统一DDL复制架构（Capture → Filter → Transport → Replay → Adapter）
DDL Producer Layer
ProcessUtility → CapturePublicationSyncDDL → Rule Filter → pg_publication_sync
↓
Replication Transport Layer
Logical Decoding → pgoutput → Replication Protocol
↓
DDL Replay Framework
apply_handle_ddl → Rule Filter → Replay Engine
↓
PostgreSQL Adapter | Babelfish Adapter | Oracle Adapter | MySQL Adapter

## Slide 7
实现亮点
02 HIGHLIGHTS
7
精确的 DDL 类型控制
通过 bitmask 设计精细化控制每个publication和subscription的DDL同步范围，支持11种DDL类型
用户接口友好
通过 CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION 的 WITH (ddl='table,index,...') 语法直接声明，零学习成本
与现有架构无缝融合
pg_publication_sync 类似 pg_publication_rel 的扩展控制表，遵循 PostgreSQL catalog 设计规范
向后兼容设计
默认不启用 DDL 同步，现有逻辑复制功能完全不受影响，可平滑升级

## Slide 8
性能与风险分析
02 ANALYSIS
8
DDL 同步开销预估
DDL 捕获
5%
低
WAL 写入
15%
中
逻辑解码
12%
中
订阅端应用
25%
高
总计
57%
风险矩阵
风险项
等级
DDL 执行失败导致复制中断
高
安全漏洞（SQL 注入）
高
性能影响（大量 DDL）
中
依赖关系处理复杂
中
升级兼容性问题
低

## Slide 9
能力图谱
02 CAPABILITY ATLAS
9
🛠️ 测试工具
pgbench 压测
85%
Tapd 测试管理
80%
Jest 单元测试
75%
Playwright E2E
60%
perf 性能分析
65%
⚙️ 数据库原理
MVCC 并发控制
88%
WAL 日志机制
90%
B+树索引原理
85%
查询优化器
72%
事务隔离级别
80%
📚 基础知识
操作系统原理
78%
计算机网络
70%
数据结构算法
75%
分布式系统
68%
密码学基础
55%
🗄️ 数据库使用
PostgreSQL 高级特性
85%
SQL 调优
80%
高可用架构
75%
备份恢复
78%
集群管理
70%
能力等级：
80-100
65-79
<65

## Slide 10
优势与不足
02 STRENGTHS & WEAKNESSES
10
✅ 优势
PostgreSQL 内核深度理解
长期参与 PG 内核开发，熟悉 MVCC、WAL、逻辑解码等核心机制
逻辑复制全链路掌握
覆盖发布端、传输、解码、订阅端完整链路，代码实现能力扎实
文档与代码质量并重
配套设计文档、实现文档、测试文档，交付质量有保障
AI 辅助编程效率高
善用 AI 工具提升开发效率，保持代码风格一致性
⚠️ 不足
测试覆盖深度待提升
E2E 测试用例较少，边界场景覆盖不足，部分极端场景未充分验证
性能基准数据不足
DDL 同步对复制性能的影响缺乏量化数据，尚未做大规模压力测试
跨版本兼容性待验证
不同 PG 版本间的 DDL 同步兼容性未系统测试，可能存在边界问题
错误恢复机制不完善
订阅端 DDL 执行失败后的回滚和重试机制尚需完善
总体评价：代码能力扎实，文档规范完整，但测试深度和性能验证需持续加强

## Slide 11
未来计划
03 NEXT STEPS
11
Phase 1
语法扩展与验证
• 修改 gram.y 扩展语法
• 添加 DDL 选项解析函数
• 实现选项校验逻辑
• 更新 pg_publication 系统表
已完成
Phase 2
系统表创建
• 创建 pg_publication_sync.h
• 创建 pg_publication_sync.dat
• 更新 Catalog.pm 映射
• 创建初始数据加载
已完成
Phase 3
发布端实现
• DDL 捕获机制
• 消息格式化与插入
• 表增删 A/D 消息发布
已完成
Phase 4
订阅端实现
• DDL 消息识别
• DDL 安全执行
• 错误处理与恢复
已完成
Phase 5
多数据库适配
• SQL Server DDL 语法适配
• Oracle DDL 语法适配
• Exbase 兼容层适配
• 跨数据库 DDL 映射规则
规划中

## Slide 12
后续优化方向
03 OPTIMIZATION
12
DDL 过滤规则
支持基于正则表达式的 DDL 语句过滤，实现精细化同步控制
冲突解决策略
提供可配置的冲突解决机制，处理订阅端命名冲突
DDL 回滚支持
支持订阅端 DDL 回滚操作，增强可靠性
扩展 DDL 类型
逐步支持 sequence、trigger、view 等更多 DDL 类型同步
SQL Server 适配
适配 T-SQL DDL 语法，实现跨数据库 DDL 同步
Oracle / Exbase 适配
适配 PL/SQL DDL 语法，兼容 Exbase 兼容层

## Slide 13
总结
✅ 完成用户接口扩展（CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION ddl 选项）
✅ 完成系统表 pg_publication_sync 设计，支持配置型 DDL 同步控制
✅ 完成核心代码修改，发布端 DDL 捕获机制
⏳ 订阅端 DDL 应用逻辑进行中，预计下阶段完成
📋 撰写 6 篇设计/实现文档，完整覆盖需求到交付
逻辑复制支持 DDL 功能将进一步增强 PostgreSQL 逻辑复制的实用性，
降低用户在异构数据库环境下的运维成本。

## Slide 14
代码与交付成果统计
核心代码文件：8+
核心函数/模块：20+
新增系统表：pg_publication_sync / pg_publication_recv
设计文档：6篇
DDL类型支持：11类
Publication扩展：pubddl
Subscription扩展：subddl
建议补充：UT数量、回归测试数量、E2E数量、代码行数

## Slide 15
核心创新特性
1. DDL Capture Framework
- 基于 ProcessUtility 的统一DDL捕获框架
- publication粒度展开
2. Rule Filter Framework
- 发布端过滤
- 订阅端过滤
- DDL类型、Schema、Regex扩展
3. DDL Replay Framework
- apply_handle_ddl统一入口
- DDL/DML顺序一致性
- 多数据库Adapter扩展

## Slide 16
SQL Server / Babelfish适配架构
DDL Message
↓
apply_handle_ddl()
↓
Replay Framework
↓
Babelfish Adapter
↓
TSQL Execute
支持：Babelfish、Oracle、MySQL等异构DDL适配

## Slide 17
专利提取点分析
专利点1：基于逻辑复制的DDL消息化同步框架
专利点2：发布端/订阅端双向规则过滤机制
专利点3：DDL Replay Framework与多数据库Adapter架构
专利点4：基于pg_publication_sync的DDL复制模型
专利点5：DDL/DML顺序一致性保证与Barrier机制

## Slide 18
下一阶段路线图
Phase1：完成DDL发布端闭环
Phase2：完成订阅端Replay Framework
Phase3：Babelfish(TSQL)适配
Phase4：Oracle/MySQL Adapter
Phase5：Barrier、审计、重试机制
Phase6：专利申请与产品化推广