## Slide 1
逻辑复制支持DDL
功能开发总结汇报
工作目标达成 | 重点复盘 | 未来计划
PostgreSQL 逻辑复制团队 | 2026年6月

## Slide 2
目录
CONTENTS
2
01
工作目标达成
代码修改与文档撰写完成情况
02
重点复盘
技术方案设计与实现亮点
03
未来计划
后续工作规划与优化方向

## Slide 3
工作目标达成
01 CODE & DOCS OVERVIEW
3
8+
核心代码文件
6
设计/实现文档
3
新增系统表
完成进度
用户接口扩展 (CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION)
100%
系统表 pg_publication_sync 设计
100%
发布端 DDL 捕获机制
85%
订阅端 DDL 应用逻辑
70%

## Slide 4
代码修改详情
01 CODE CHANGES
4
修改文件
gram.y
扩展 CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION 语法
publicationcmds.c
publication DDL 选项解析与校验
subscriptioncmds.c
subscription DDL 选项解析与校验
utility.c
DDL 捕获与消息发布
pg_publication_sync.h
新系统表头文件
pg_publication_sync.dat
新系统表数据文件
DDL 类型支持矩阵
DDL类型
FOR TABLE
FOR ALL TABLES
table
✓
✓
index
✓
✓
sequence
—
—
trigger
—
✓
view
—
✓
rule
—
✓
schema
—
✓
function
—
✓
type
—
✓
domain
—
✓
extension
—
✓
* FOR TABLE/FOR TABLES IN SCHEMA 只支持 table 和 index

## Slide 5
文档撰写
01 DOCUMENTATION
5
需求文档
逻辑复制支持DDL需求分析
需求背景、功能规划、接口设计
设计文档
逻辑复制支持DDL详细设计
系统表设计、发布/订阅端方案、测试策略
技术文档
新增逻辑复制同步系统表
pg_publication_sync 表结构、字段说明、索引设计
交付文档
逻辑复制支持DDL开发交付计划
阶段划分、任务分解、工时估算
分析文档
DDL写入WAL日志的影响
WAL 日志记录策略、性能影响分析
评审文档
支持DDL评审相关问题
评审意见、争议点、解决方案

## Slide 6
技术方案设计
02 ARCHITECTURE
统一DDL复制架构（Capture → Filter → Transport → Replay → Adapter）
DDL Producer Layer
ProcessUtility → CapturePublicationSyncDDL → Rule Filter → pg_publication_sync
↓
Replication Transport Layer
Logical Decoding → pgoutput → Replication Protocol
↓
DDL Replay Framework
apply_handle_ddl → Rule Filter → Replay Engine
SQL 适配器层
↓
PostgreSQL Adapter
Babelfish Adapter
Oracle Adapter
MySQL Adapter

## Slide 7
实现亮点
02 HIGHLIGHTS
7
精确的 DDL 类型控制
通过 bitmask 设计精细化控制每个publication和subscription的DDL同步范围，支持11种DDL类型
用户接口友好
通过 CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION 的 WITH (ddl='table,index,...') 语法直接声明，零学习成本
与现有架构无缝融合
pg_publication_sync 类似 pg_publication_rel 的扩展控制表，遵循 PostgreSQL catalog 设计规范
向后兼容设计
默认不启用 DDL 同步，现有逻辑复制功能完全不受影响，可平滑升级

## Slide 8
性能与风险分析
02 ANALYSIS
8
DDL 同步开销预估
DDL 捕获
5%
低
WAL 写入
15%
中
逻辑解码
12%
中
订阅端应用
25%
高
总计
57%
风险矩阵
风险项
等级
DDL 执行失败导致复制中断
高
安全漏洞（SQL 注入）
高
性能影响（大量 DDL）
中
依赖关系处理复杂
中
升级兼容性问题
低

## Slide 9
能力图谱
02 CAPABILITY ATLAS
9
🛠️ 测试工具
pgbench 压测
85%
Tapd 测试管理
80%
Jest 单元测试
75%
Playwright E2E
60%
perf 性能分析
65%
⚙️ 数据库原理
MVCC 并发控制
88%
WAL 日志机制
90%
B+树索引原理
85%
查询优化器
72%
事务隔离级别
80%
📚 基础知识
操作系统原理
78%
计算机网络
70%
数据结构算法
75%
分布式系统
68%
密码学基础
55%
🗄️ 数据库使用
PostgreSQL 高级特性
85%
SQL 调优
80%
高可用架构
75%
备份恢复
78%
集群管理
70%
能力等级：
80-100
65-79
<65

## Slide 10
优势与不足
02 STRENGTHS & WEAKNESSES
10
✅ 优势
PostgreSQL 内核深度理解
长期参与 PG 内核开发，熟悉 MVCC、WAL、逻辑解码等核心机制
逻辑复制全链路掌握
覆盖发布端、传输、解码、订阅端完整链路，代码实现能力扎实
文档与代码质量并重
配套设计文档、实现文档、测试文档，交付质量有保障
AI 辅助编程效率高
善用 AI 工具提升开发效率，保持代码风格一致性
⚠️ 不足
测试覆盖深度待提升
E2E 测试用例较少，边界场景覆盖不足，部分极端场景未充分验证
性能基准数据不足
DDL 同步对复制性能的影响缺乏量化数据，尚未做大规模压力测试
跨版本兼容性待验证
不同 PG 版本间的 DDL 同步兼容性未系统测试，可能存在边界问题
错误恢复机制不完善
订阅端 DDL 执行失败后的回滚和重试机制尚需完善
总体评价：代码能力扎实，文档规范完整，但测试深度和性能验证需持续加强

## Slide 11
未来计划
03 NEXT STEPS
11
Phase 1
语法扩展与验证
• 修改 gram.y 扩展语法
• 添加 DDL 选项解析函数
• 实现选项校验逻辑
• 更新 pg_publication 系统表
已完成
Phase 2
系统表创建
• 创建 pg_publication_sync.h
• 创建 pg_publication_sync.dat
• 更新 Catalog.pm 映射
• 创建初始数据加载
已完成
Phase 3
发布端实现
• DDL 捕获机制
• 消息格式化与插入
• 表增删 A/D 消息发布
已完成
Phase 4
订阅端实现
• DDL 消息识别
• DDL 安全执行
• 错误处理与恢复
已完成
Phase 5
多数据库适配
• SQL Server DDL 语法适配
• Oracle DDL 语法适配
• Exbase 兼容层适配
• 跨数据库 DDL 映射规则
规划中

## Slide 12
后续优化方向
03 OPTIMIZATION
12
DDL 过滤规则
支持基于正则表达式的 DDL 语句过滤，实现精细化同步控制
冲突解决策略
提供可配置的冲突解决机制，处理订阅端命名冲突
DDL 回滚支持
支持订阅端 DDL 回滚操作，增强可靠性
扩展 DDL 类型
逐步支持 sequence、trigger、view 等更多 DDL 类型同步
SQL Server 适配
适配 T-SQL DDL 语法，实现跨数据库 DDL 同步
Oracle / Exbase 适配
适配 PL/SQL DDL 语法，兼容 Exbase 兼容层

## Slide 13
总结
✅ 完成用户接口扩展（CREATE/ALTER PUBLICATION/SUBSCRIPTION ddl 选项）
✅ 完成系统表 pg_publication_sync 设计，支持配置型 DDL 同步控制
✅ 完成核心代码修改，发布端 DDL 捕获机制
⏳ 订阅端 DDL 应用逻辑进行中，预计下阶段完成
📋 撰写 6 篇设计/实现文档，完整覆盖需求到交付
逻辑复制支持 DDL 功能将进一步增强 PostgreSQL 逻辑复制的实用性，
降低用户在异构数据库环境下的运维成本。

## Slide 14
代码与交付成果统计
03 DELIVERABLES
14
8+
核心代码文件
20+
核心函数/模块
3
新增系统表
6篇
设计文档
11类
DDL类型支持
pubddl + subddl
Publication/Subscription扩展

## Slide 15
核心创新特性
03 HIGHLIGHTS
15
1. DDL Capture Framework
- 基于 ProcessUtility 的统一DDL捕获框架
- publication粒度展开
2. Rule Filter Framework
- 发布端/订阅端双向过滤
- DDL类型、Schema、Regex扩展
3. DDL Replay Framework
- apply_handle_ddl统一入口 | DDL/DML顺序一致性 | 多数据库Adapter扩展

## Slide 16
下一阶段路线图
03 ROADMAP
16
Phase1
完成DDL发布端闭环
Phase2
订阅端Replay Framework
Phase3
Babelfish(TSQL)适配
Phase4
Oracle/MySQL Adapter
Phase5
Barrier、审计、重试机制
Phase6
专利申请与产品化推广

## Slide 17
SQL Server / Babelfish适配架构
03 ARCHITECTURE
17
DDL Message
↓
apply_handle_ddl()
↓
Replay Framework
↓
Babelfish Adapter
↓
TSQL Execute
多数据库适配支持
- Babelfish (TSQL)
- Oracle
- MySQL
- PostgreSQL
核心价值
异构数据库DDL语法转换与适配

## Slide 18
专利提取点分析
03 PATENTS
18
专利点1
基于逻辑复制的DDL消息化同步框架
专利点2
发布端/订阅端双向规则过滤机制
专利点3
DDL Replay Framework与多数据库Adapter架构
专利点4
基于pg_publication_sync的DDL复制模型
专利点5
DDL/DML顺序一致性保证与Barrier机制

## Slide 19
竞品分析
03 COMPETITORS
19
我们的方案
PostgreSQL DDL Replication
✓ DDL精细控制
✓ publication粒度
✓ 多数据库适配
✓ 双向规则过滤
✓ DDL/DML一致性
✓ 向后兼容
✓ 开源社区
PostgreSQL
✗ 无原生DDL复制
✗ 逻辑复制仅支持DML
✗ 无多数据库适配
OpenGauss
✗ 有限DDL同步
✗ 商业许可限制
✗ 仅华为生态支持
Kingbase
✗ 闭源商业数据库
✗ 无开源社区
✗ 复制方案不透明
OceanBase
✗ 原生MySQL兼容模式，无DDL复制方案 | ✗ 跨数据库复制能力有限 | ✗ 商业闭源方案

## Slide 20
SQL Server 模式适配探索
03 LEARNING JOURNEY
20
起点：未知领域
- 参考资料稀少
- Babelfish逻辑复制方案未经验证
- 缺乏实际案例参考
核心问题：
Babelfish支持DDL复制吗？边界在哪里？
→
学习阶段
- 研究Babelfish架构原理
- 分析TDS协议通信机制
- 阅读开源代码与文档
→
验证阶段
- 搭建测试环境验证
- 测试DDL边界与限制
- 发现关键问题点
关键发现：
- Babelfish 对 DDL 支持有限制 | - 需区分 T-SQL 与 ANSI SQL 语法 | - Schema 映射需要特殊处理
→
设计方案：
- DDL语法适配层（转换T-SQL→PostgreSQL兼容语法） | - 类型映射规则表 | - Schema映射策略

## Slide 21
使用AI开发的错觉与正确姿态
03 AI MYTHS & BEST PRACTICES
21
错觉
正确姿态
错觉：AI可以完全理解需求
AI缺乏真正的理解能力，只能生成看似合理但可能完全错误的代码
任务拆解粒度更细
将复杂任务拆解为最小可执行单元，每个Step只做一件事
错觉：AI生成的代码不需要检查
AI会产生幻觉、错误逻辑和边界情况，必须人工验证每一行代码
写详细的步骤文档
提供详细的操作步骤、输入输出示例，让AI按图索骥执行
错觉：AI可以替代程序员
AI是放大人力的工具，而非替代品——它不知疲倦，但不思考为什么
让AI执行重复测试验证
利用AI不知疲倦的特性，让它执行大量重复性测试用例，发现边界问题
错觉：AI总是最快的解决方案
有时简单方案更优，AI只是增加开销和复杂度
对AI代码进行重构
AI生成的代码往往冗余、缺乏架构，重构是必要的优化步骤
错觉：AI知道什么是正确的
AI没有ground truth，只能做模式匹配——它不知道什么是真正正确的
关注架构，AI作为低级实现工具
架构设计由人负责，AI只作为不知疲倦的实现工程师和测试执行者

## Slide 22
建设性意见
03 ADVICE
22
开发过程建议
个人发展建议
先验证假设，再设计方案
在未知领域，先搭建环境做实验，摸清边界后再设计解决方案
深耕基础，建立知识体系
地基扎实才能建高楼，系统性知识比零散技巧更有价值
小步快跑，快速迭代
大拆解为小任务，MVP优先验证，渐进式完善功能
保持好奇，持续学习
技术更迭迅速，持续学习新技术、新方法，保持竞争力
文档与代码同等重要
设计文档是团队协作的基础，也是知识传承的载体
培养系统性思维
从全局视角理解系统，设计时考虑扩展性、可维护性
复盘是最好的学习
项目结束后及时总结，提炼经验教训，避免重复踩坑
善用工具，提升效率
AI、自动化工具是助手而非替代品，工具为人服务
质量优先于速度
代码质量决定后续维护成本，宁可慢一点，也要正确
沟通能力决定影响力
技术之外，清晰表达和团队协作同样决定个人价值

## Slide 23
DDL Sync Worker
03 INCREMENTAL DDL SYNC
23
类比 Table Sync Worker — DDL Sync Worker 负责增量DDL的捕获、同步与应用
Worker 职责
DDL Capture
监听DDL变更事件，捕获到pg_publication_sync
DDL Transform
将DDL转换为目标数据库兼容语法
DDL Apply
在订阅端执行DDL语句，维护复制一致性
DDL Sync State
记录同步进度，支持断点续传和幂等重试
与 Table Sync Worker 对比
相似点
独立Worker进程 | 增量同步 | 状态持久化 | 故障恢复
差异点
Table Sync: 数据同步 | DDL Sync: 结构同步
Table Sync: DML捕获 | DDL Sync: DDL捕获+Replay
DDL Sync需要处理语法转换和依赖关系
核心挑战
DDL/DML顺序一致性 | Schema依赖处理 | 多数据库适配
愿景：与Table Sync Worker配合，实现数据+结构的全量增量同步能力